[Definição do Projeto]
		Horário da reunião: 19:00	Local da reunião: HALL UTFPR-CP
Reunião presidida por	Sirnande dos Santos Lima
Tipo de reunião	Definições de tarefas extras e Andamento do projeto
Facilitador
Cronomestrista
Participantes	Danilo Morita, Francisco Xavier(Ausente Obs. não justificado), Ikaro.
[Criação de interface para lista as conexões]
[Tempo: 63 min]	[sirnande lima]
Discussão	Criação de interface.
Criação de interface para listar as conexões ativas e as conexões que foram feitas com o servidor. Nessa lista deverá conter informações sobre: o estados atual de cada conexão, ip, nome, quantidade de memoria ram e hd, tipo de sistema operacional, processador, todas informações relevantes do cliente.
Conclusões
O Ykaro ficou responsável por implementar o interface para listar todas as conexões. Prazo de 10 dias.
Itens de ação				Pessoa responsável	Prazo
Criação de interface				Ikaro	10 dias

[Tarefa extra Sistema descentralizado]
[Tempo: 30 min]	[Sirnande Lima]
Discussão	Estudar sobre sistema descentralizado.
Estudar

Conclusões	Discussão próxima reunião.

Observação.